|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **종합설계 프로젝트 회의록** | | | |
| 팀 명 |  | | |
| 회의 주제 | 감마선 이용 측정시스템의 \*\*\*원 \*\*\* 설계 개발 | | |
| 일시 | ○ 일 자 : 2018. 9. 25. (화) ○ 시간 : 18:00 ～ 22:00 | | |
| 장소 |  | | |
| 참석자 |  | 불참자 |  |
| 지난 주 수행 결과 검토 | \* 지난 주에 수행 한 결과 검토 및 회의 내용을 기술한다.    1. 감마선 이용 측정시스템의 방사선원 주입기 설계에 관한 기본 개념과 설계 완료  1) 시한 폭탄과 같이 일정시간 후에 방사선원이 있는 유리앰플이 파손되어 퍼질 수 있는 기계 설계  2. 관리 앱 기능 설계  1) 일정 관리 기능  2) SNS 처리 기능  3) 사용자 관리    3. 사용자 관리에 있어 사용자 등록과 권한 부여에 대한 절차가 논의 하여야야함.    4. 일정 관리 기능의 UI설계 결과에 대한 검토 | | |
| 회의 내용 | 1. 사용자 관리에 있어 사용자 등록과 권한 부여에 대한 절차를 일반사용자, 관리자, 책임자등 3단계로 부여    2. 일정 관리 기능의 UI설계에 있어 월별 주별 관리에 대한 UI 변경    3. 감마선 이용 측정시스템의 방사선원 주입기 모니터링 기능 설계  - 웹과 Mobile App를 통한 관리 | | |
| 차기 시간까지 진행할 업무 | 1. 다음회의 준비  1) 도면작성 - 김태희  2) 부품선정 - 윤아  3) 오정동에서 부품 구매 - 진희    2. 다음시간 진행 내용  1) 도면작성 검토 완료 - 태희의 설명하에 도면을 같이 검토한다.  2) 부품선정 검토 완료 - 윤아의 설명을 듣고 부품선정이 완료될 수 있도록 준비하다.  3) 오정동에서 부품가격 및 업체 사장님 상담 - 진희의 주도하에 기타 부품 구매 요구서를 완료한다.  4) 기본적인 내용을 조립한다. | | |
| 회의 사진  (공동작업  또는  개인작업  모습) |  | | |